## Slide 1
REVISION PERT DIAGRAMS
KELOMPOK III

## Slide 2
10
20
AS,5
190
A,16
30
50
D,5
B,1
80
E,3
60
F,3
70
C,1
90
100
G,1
H,1
120
O,2
I,1
J,2
130
K,2
140
L,2
M,2
160
Q,2
P,2
170
S,1
R,2
Y,1
S,1
U,1
W,1
X,1
150
180
AV,3
200
Z,2
210
AA,3
220
AB,6
AF,1
230
AG,4
240
AL,23
250
270
AC,6
260
AH,5
280
AI,5
300
AJ,6
AK,5
290
AD,6
AE,6
AM,3
310
AN,3
AX,5
320
AO,3
340
330
360
AP,2
370
AQ,2
390
AZ,1
AR,4
400
40
AU,5
AT,3
350
AY,3
AW,2
380
V,1
N,1
T,2
Rencana Kebutuhan

## Slide 3
10
20
AS,5
190
A,16
30
50
D,5
B,1
80
E,3
60
F,3
70
C,1
90
100
G,1
H,1
120
O,2
I,1
J,2
130
K,2
140
L,2
M,2
160
Q,2
P,2
170
S,1
R,2
Y,1
S,1
U,1
W,1
X,1
150
180
AV,3
200
Z,2
210
AA,3
220
AB,6
AF,1
230
AG,4
240
AL,23
250
270
AC,6
260
AH,5
280
AI,5
300
AJ,6
AK,5
290
AD,6
AE,6
AM,3
310
AN,3
AX,5
320
AO,3
340
330
360
AP,2
370
AQ,2
390
AZ,1
AR,4
400
40
AU,5
AT,3
350
AY,3
AW,2
380
V,1
N,1
T,2
Desain Prototype

## Slide 4
Implementasi,Hosting, dan Ujicoba
10
20
AS,5
190
A,16
30
50
D,5
B,1
80
E,3
60
F,3
70
C,1
90
100
G,1
H,1
120
O,2
I,1
J,2
130
K,2
140
L,2
M,2
160
Q,2
P,2
170
S,1
R,2
Y,1
S,1
U,1
W,1
X,1
150
180
AV,3
200
Z,2
210
AA,3
220
AB,6
AF,1
230
AG,4
240
AL,23
250
270
AC,6
260
AH,5
280
AI,5
300
AJ,6
AK,5
290
AD,6
AE,6
AM,3
310
AN,3
AX,5
320
AO,3
340
330
360
AP,2
370
AQ,2
390
AZ,1
AR,4
400
40
AU,5
AT,3
350
AY,3
AW,2
380
V,1
N,1
T,2

## Slide 5
10
20
AS,5
190
A,16
30
50
D,5
B,1
80
E,3
60
F,3
70
C,1
90
100
G,1
H,1
120
O,2
I,1
J,2
130
K,2
140
L,2
M,2
160
Q,2
P,2
170
S,1
R,2
Y,1
S,1
U,1
W,1
X,1
150
180
AV,3
200
Z,2
210
AA,3
220
AB,6
AF,1
230
AG,4
240
AL,23
250
270
AC,6
260
AH,5
280
AI,5
300
AJ,6
AK,5
290
AD,6
AE,6
AM,3
310
AN,3
AX,5
320
AO,3
340
330
360
AP,2
370
AQ,2
390
AZ,1
AR,4
400
40
AU,5
AT,3
350
AY,3
AW,2
380
V,1
N,1
T,2
Closing

## Slide 6
Project Rumah makan Bebek Nyambel
4. Uji Coba Sistem
7. Dokumentasi
6. Evaluasi dan Pemeliharaan
1. Rencana Kebutuhan
2. Pembuatan Prototype
3. Implementasi Sistem
Definisi Kebutuhan user
Analisa Kebutuhan
Desain UML
Prototype UI/UX
Front End Pembeli
Front End Admin
Implementasi Back End
Penggabungan
Uji coba oleh Software Tester
Perbaikan
5. Instalasi
Deploy Server
Evaluasi Owner
Panduan Pemeliaharan
Preliminary Project Plan
Revisi Preliminary Project Plan
Dokumen Kebutuhan
Dokumen SDD
Dokumen Implementasi
Dokumen UAT
Dokumen SRS
Dokumen Admin Guide
Level.1
Level.2
Level.3
WBS Project Phase
Kelompok 3

## Slide 7
Website Rumah makan Bebek Nyambel
Home Page
Pemesanan Page
Katalog Menu page
Promo page
Manajemen Menu page
Manajemen Promo page
Manajemen Akun page
Manajemen Keuangan page
Foto
Carosel
Hyperlink
Live chat
Text
Chart
Text
Foto
Text
Hyperlink
Keranjang
Keranjang
Upload Bukti
Text
Barcode
Foto
Text
Tabel
CRUD
Text
Foto
Tabel
CRUD
Text
Foto
Tabel
CRUD
Text
Tabel
Text
Acceptance Feature
Log
Dashboard page
Profile Page
Text
Change Pwd
Foto
Tabel
Hyperlink
Hyperlink
WBS Product
Kelompok 3